Documento de Seguimiento – Entrega 2

| Proyecto | Stach – Sistema de Gestion de Activos |
| --- | --- |
| Alumno | Lautaro Smyth |
| Materia | Ingenieria de Software |
| Entrega | 3 – 02/07/2026 |
| Periodo | 23/05/2026 – 02/07/2026 |

Historial de cambios

| Fecha | Hash | Tarea | Archivos afectados | Descripcion del cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/05/2026 | f9ab7be | -- | .gitattributes, .gitignore | Agregar .gitattributes y .gitignore al repositorio |
| 23/05/2026 | d491093 | T01 | 48 archivos | Agregar archivos iniciales de la solucion (estructura de proyectos) |
| 24/05/2026 | beab9a3 | T05 | 22 archivos | Fase 1: Implementacion de gestion de multiples idiomas con patron Observer |
| 24/05/2026 | f950479 | T04 | 19 archivos | Fase 2: Implementacion de perfiles y permisos con patron Composite |
| 24/05/2026 | 6735101 | T06b | 16 archivos | Fase 3: Implementacion de control de cambios e historial de usuarios |
| 24/05/2026 | c3744c5 | T08 | 16 archivos | Fase 4: Implementacion de digitos verificadores (DVH y DVV) |
| 24/05/2026 | b9a26f0 | T01 | 7 archivos | Fase 5: Integracion SQL completa en la capa DAL |
| 24/05/2026 | ea958d1 | T01/T05 | 5 archivos | Fix: resolver @@IDENTITY, selector de idioma en login y correccion de semillas |
| 24/05/2026 | b090bce | T07 | 12 archivos | Estructura inicial de modulo de backup y autorizacion de administrador |
| 24/05/2026 | 26af16f | T07 | 8 archivos | Completar integracion de backups y control administrativo de restauracion |
| 24/05/2026 | 5571c0d | T08 | RestauracionForm.cs, RestauracionForm.Designer.cs | Ocultar detalles de fallo de integridad hasta autenticacion del administrador |
| 24/05/2026 | e480d96 | T08 | 3 archivos | Corregir e integrar btnVerDetalles en el TableLayoutPanel de RestauracionForm |
| 24/05/2026 | 966d01b | T04 | 7 archivos | Implementar panel de visualizacion de permisos y roles del usuario logueado |
| 24/05/2026 | a963c74 | T08 | 6 archivos | Fix: algoritmo DVH con peso por posicion de caracter y posicion de atributo |
| 24/05/2026 | 919e0c2 | T06b | ControlCambiosForm.cs | Fix: limpiar campos de auditoria antes de cargar versiones (auto-seleccion) |
| 24/05/2026 | 8461404 | T06b | 5 archivos | Fix: corregir orden DisplayMember/DataSource y seleccion de fila en auditoria |
| 24/05/2026 | 17fda20 | T06b | ControlCambiosForm.cs | Fix: cargar versiones de usuario inicialmente en ControlCambiosForm_Load |
| 24/05/2026 | d547960 | T05 | 6 archivos | Fix: solucionar problemas de traduccion y excepcion de cierre de MenuForm |
| 24/05/2026 | 8f130f3 | T01 | TraduccionDAL.cs | Fix: ArgumentException por reutilizacion de SqlParameter en AgregarSeed |
| 24/05/2026 | 7e03289 | T06a | 6 archivos | Implementar filtro de usuario en bitacora con permiso y soporte 3 idiomas |
| 24/05/2026 | 8539929 | T05/T04 | 8 archivos | Fix: encoding, reubicacion del combo de idioma, MDI idiomas e iconos de permisos |
| 24/05/2026 | c7c9f24 | GUI | 4 archivos | Fix: limitar MaxLength de TextBox y filtros KeyPress por tipo de dato en BD |
| 24/05/2026 | c2a5c22 | T07 | BackupDAL.cs | Fix: permisos SQL Server usando directorio TempBackups con ACL automatico |
| 24/05/2026 | 27b8b47 | T07 | BackupDAL.cs | Fix: escape de strings e implementacion de copias temporales para backups |
| 24/05/2026 | 85ad612 | GUI | MenuForm.Designer.cs | Configurar MenuForm para iniciar en estado maximizado por defecto |
| 24/05/2026 | 7ee8390 | -- | 12 archivos | Limpieza general de codigo |
| 28/05/2026 | 111a0be | T05 | 4 archivos | Condiciones de verificacion de idiomas en formularios |
| 28/05/2026 | 235130f | T05 | IdiomaForm.cs | Correcciones simples en formulario de idioma |
| 29/05/2026 | 0d206e6 | T01 (IoC) | 28 archivos | Fase 1 IoC: Creacion del proyecto Abstracciones y definicion de interfaces |
| 29/05/2026 | 27b2147 | T01 (IoC) | 20 archivos | Fase 2 IoC: Creacion proyecto Servicios e implementaciones; eliminacion de proyectos obsoletos |
| 29/05/2026 | bf7f886 | T01 (IoC) | 11 archivos | Fase 3 IoC: Implementacion de contratos en la capa DAL |
| 29/05/2026 | 7165bd3 | T01 (IoC) | 11 archivos | Fase 4 IoC: Desacoplamiento e inyeccion de dependencias en la capa BLL |
| 29/05/2026 | 3665270 | T01 (IoC) | 21 archivos | Fase 5 IoC: Adecuacion de la GUI y registro de dependencias en IoCContainer |
| 29/05/2026 | b7f121d | T01 (IoC) | 6 archivos | Crear proyecto IoC y desacoplar completamente la GUI de la capa DAL |
| 29/05/2026 | c4413f9 | T01 (IoC) | 27 archivos | Refactor: desacoplar GUI de Servicios y forzar tipado explicito en todas las capas |
| 29/05/2026 | 0d3d4a8 | T07 | CifradorHelper.cs | Forzar SHA-256 para derivacion de clave en CifradorHelper |
| 29/05/2026 | 4a4c3d2 | T07/T08 | 10 archivos | Implementar clave de recuperacion de emergencia y encriptacion AES-256 para backups |
| 29/05/2026 | 00a6555 | -- | db.sql | Actualizacion del script SQL de la base de datos |
| 29/05/2026 | 292a596 | T04 | PermisosForm.cs | Permitir quitar permisos/roles desde el arbol de permisos del usuario |
| 29/05/2026 | 38bf30a | T04 | 15 archivos | Correccion de permisos de admin y migracion de event handlers al Disenador |
| 29/05/2026 | ca0f5c9 | T04 | 4 archivos | Refactor: resolucion polimorfica de NombreMostrar en el patron Composite |
| 29/05/2026 | b31cee8 | T04 | 4 archivos | Refactor: resolucion polimorfica recursiva en PermisoBLL para el Composite |
| 29/05/2026 | ae59cdc | -- | 7 archivos | Refactor: resolucion de advertencias SonarQube (S107, S6561, S1066, S112, S108) |
| 29/05/2026 | edd558e | -- | 6 archivos | Refactor: resolver advertencias SonarQube adicionales (S5344 y otros) |
| 29/05/2026 | 109bb02 | -- | Servicios.csproj | Limpieza de referencias en proyecto Servicios |
| 29/05/2026 | d4d6bfd | Doc | Carpeta_de_Proyecto.docx | Doc: refinar tablas CU001-CU003 con flujos solo usuario-interfaz |
| 29/05/2026 | 6e45a02 | Doc | 3 archivos | Doc: actualizar carpeta con arquitectura 6 capas, Composite, Observer, AES-256, DVs |
| 29/05/2026 | ba15868 | Doc | Carpeta_de_Proyecto.docx | Doc: formatear pasos de flujo en tablas CU001-CU003 con parrafos separados |
| 29/05/2026 | a1c262b | Doc | Carpeta_de_Proyecto.docx | Doc: reestructurar flujos alternativos en formato arbol jerarquico |
| 29/05/2026 | 74f881a | Doc | Carpeta_de_Proyecto.docx | Doc: formatear flujos alternativos con numeracion jerarquica (X.Y.Z) |
| 30/05/2026 | e0e44ab | Doc | diagrams_code.md | Docs: actualizacion de diagramas para cumplir requerimientos G06 e integraciones de entrega |
| 30/05/2026 | fd43ea8 | Doc | diagrams_code.md | Docs: reestructurar diagramas organizados por Entrega 1 y Entrega 2 |
| 30/05/2026 | e7b3bc8 | Doc | diagrams_code.md | Docs: convertir todos los diagramas a formato Mermaid compatible con mermaid.live |
| 30/05/2026 | d21de79 | Doc | diagrams_code.md | Doc: formatear diagramas Mermaid segun configuracion ELK y declaraciones C# estandar |
| 30/05/2026 | e7e2f65 | Doc | diagrams_code.md | Doc: incluir capa Abstracciones e IoCContainer en diagramas de secuencia y clases |
| 31/05/2026 | 38840f1 | T04 | 24 archivos | Refactor: renombrar perfiles a Rol/Permiso, eliminar PermisoKey y agregar seguridad dinamica con Reflection |
| 31/05/2026 | 2a08adc | T04 | 6 archivos | Implementar validacion de ciclos en BLL y doble verificacion de autorizaciones en UI |
| 01/06/2026 | db09cd9 | T04/T05 | TraduccionDAL.cs, PermisosForm.cs | Fix: localizacion de labels en PermisosForm y habilitacion dinamica de paneles segun seleccion |
| 01/06/2026 | 5752231 | T06a | BitacoraForm.cs | Fix: clave de permiso BitacoraTodos para que coincida con nombre en base de datos |
| 01/06/2026 | 3dbf782 | T07/T08 | ConfirmarAdminForm.cs | Fix: verificacion de permisos Restauracion DV y Gestion de Backups en ConfirmarAdminForm |
| 03/06/2026 | 0286471 | T04 | 2 archivos | Reconfiguracion de interfaz de permisos con seleccion dinamica de roles y controles |
| 03/06/2026 | 1134bfc | T05 | 4 archivos | Implementar localizacion dinamica de formularios, tooltips, scrollbars y fixes de concurrencia |
| 03/06/2026 | 24fb0ff | -- | 2 archivos | Fix: resolver advertencias de analisis estatico S2933, S3358 y S108 |
| 04/06/2026 | ab19186 | -- | 6 archivos | Correccion y pulido general de formularios |
| 04/06/2026 | c0b8bd8 | -- | db.sql | Limpieza de script SQL |
| 04/06/2026 | ec3d5db | T04 | 2 archivos | Implementar prevencion de referencias circulares en jerarquias de roles |
| 04/06/2026 | 1e93e95 | T07 | BackupService.cs | Verificar integridad de base de datos antes de realizar un backup |
| 04/06/2026 | 3da061b | T05 | 5 archivos | Persistencia de idioma por usuario, fallback de traduccion y actualizacion dinamica en UI |
| 04/06/2026 | 8dea861 | T06b | 2 archivos | Resetear bloqueos en login exitoso, versionar alta de usuario y registrar version antes de rollback |
| 04/06/2026 | 3a8f202 | Doc | Stach_Model.ldb | Doc: actualizar archivo de modelo de datos |
| 06/06/2026 | 228f3df | T04 | 4 archivos | Implementar auto-guardado, busqueda escrita, rollback y actualizaciones en tiempo real en PermisosForm |
| 06/06/2026 | 1530629 | -- | 17 archivos | Refactor: eliminar todos los comentarios de codigo de la solucion |
| 07/06/2026 | cc17bb6 | -- | 16 archivos | Correccion de referencias entre proyectos |
| 07/06/2026 | 04503da | Doc | script.sql | Agregar script SQL a carpeta de documentacion |
| 07/06/2026 | 29ace7c | -- | Stach_Model.ldb | Limpieza de archivo de modelo |
| 07/06/2026 | 05ed720 | Doc | 6 archivos | Actualizacion de diagramas |
| 07/06/2026 | f6e6bb9 | Doc | Stach.eapx | Actualizacion de modelo Enterprise Architect |
| 07/06/2026 | 71eb770 | T07 | 12 archivos | Implementar Asistente de Restauracion (Wizard), advertencia de perdida de datos, validacion de ultimo admin y semillas de traduccion |
| 07/06/2026 | 5d5090d | T07 | 3 archivos | Refactor: separar inicializacion de RestauracionWizardForm en Designer.cs |
| 07/06/2026 | beddae0 | T07 | RestauracionWizardForm.cs | Fix: advertencias SonarQube S6580 y S3776 en RestauracionWizardForm |
| 08/06/2026 | 403c136 | Doc | 8 archivos | Actualizacion de diagramas de documentacion |
| 09/06/2026 | fa677d2 | Doc | 7 archivos | Actualizacion de diagramas de documentacion |
| 10/06/2026 | 8b9bf2a | Doc | 4 archivos | Actualizacion de diagramas de documentacion |
| 11/06/2026 | 067da52 | Doc | 13 archivos | Actualizacion de diagramas de documentacion |
| 11/06/2026 | 85a2876 | T07 | BackupDAL.cs, analisis_documentacion.md | Correccion de backup y analisis de documentacion y cumplimiento |
| 11/06/2026 | 3e44d3c | Doc | 18 archivos | Actualizacion de diagramas de documentacion |
| 11/06/2026 | 4bfbd4c | Doc | 3 archivos | Actualizacion de diagramas de documentacion |
| 11/06/2026 | c34eb4d | Doc | 1 archivo | Renombrar documento en carpeta de documentacion |
| 11/06/2026 | 4392285 | Doc | 3 archivos | Actualizacion de documentacion |
| 11/06/2026 | 6e1c81c | Doc | 5 archivos | Actualizacion de diagramas de documentacion |
| 11/06/2026 | eeacf67 | Doc | Carpeta de Proyecto.docx, Plan Entrega.xlsx, script.sql | Merge: sincronizacion con repositorio remoto |
| 11/06/2026 | ab53c95 | -- | 4 archivos | Limpieza general |
| 11/06/2026 | 4bd4404 | Doc | 1 archivo | Actualizacion de documentacion |
| 11/06/2026 | 48ac9b9 | -- | db.sql | Agregar script de base de datos |
| 02/07/2026 | 5c36d8c | Doc | 9 archivos | Actualizacion de diagramas por capas y carpeta de proyecto |
| 02/07/2026 | 406aa10 | T04/T08 | 7 archivos | Implementar EsSistema para proteger permisos del sistema |
| 02/07/2026 | 3191816 | T08 | 2 archivos | Refactorizar flujo DVV: LoginForm con modo mantenimiento ante corrupcion |
| 02/07/2026 | d6ac598 | T08 | GUI/MenuForm.cs | Verificacion periodica de integridad DVV en sesion activa (timer 5 min) |
| 02/07/2026 | e7079f3 | -- | 6 archivos | Refactor: thread-safety IoC/Singleton, MERGE DVV, nombre BD dinamico en backup, manejo de excepciones |
| 02/07/2026 | ac018e6 | Doc | 6 archivos | Actualizar CU011, diagrama de secuencia DVV y diagramas de clases |
| 02/07/2026 | ca33c22 | -- | 3 archivos | Limpieza: eliminar scripts SQL binarios y agregar Stach.ldb |